Příloha č.1:

Připravované  záměry obce ke dni 5.3.2014

|  | Záměr |  | Fin.odhad | Časový horizont |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rekultivace zeleně mezi fotb. hřištěm a obcí |  |  |
|  |  | Rekultivace prostoru bývalé skládky u sil. jam | ? | 2014 |
| x |  | Rekonstrukce plochy k posezení v parku | 140 000,- | 2012 |
|  |  | Rekonstrukce taneční plochy a podia v parku |  |  |
|  |  | Oslavy 700 let obce |  |  |
|  |  | Opravy hrazení a oplocení hřišť (fotbalové a dětské) | 100 000,- | 2014 |
| x |  | Opravy opěrných zdí (dětské hřiště) | 250 000,- | 2013 |
|  |  | Opravy opěrných zdí (hřbitov) | 900 000,- | 2014 |
|  |  | Opravy opěrných zdí (Skalany) | ? |  |
|  |  | Rekonstrukce volejbalového hřiště | 750 000,- | 2014 |
|  |  | Rekonstrukce Penzionu | 5000 000,- |  |
|  |  | Rekonstrukce mostu u Podvyskeřského mlýna | 1000 000,- |  |
| x |  | Rekonstrukce mostu u Vysokého Kola | 850 000,- | 2012 |
| x |  | Rekonstrukce Božího hrobu | 120 000,- | 2012 |
| x |  | Vydání knihy kapitoly z dějin obce Vyskeř | 280 000,- | 2012 |
| x |  | Svěcení kaple | 10 000,- | 2012 |
| x |  | Sjezd rodáků a přátel obce Vyskeř | 50 000,- | 2012 |
|  |  | Zřízení obecního kompostu |  |  |
| x |  | Oprava MK (Děčín) A | 2000 000,- | 2013 |
|  |  | Oprava MK (Libnov) A |  |  |
|  |  | Oprava MK (Chlum) A |  |  |
| x |  | Oprava MK (k Šírkovým) A+zídka | 1150 000,- | 2013 |
|  |  | Oprava MK (k Hlubučkovým) A | 200 000,- | 2014 |
|  |  | Oprava MK (Poddoubí) A |  |  |
|  |  | Oprava MK (u Kordíků) K | 350 000,- |  |
|  |  | Oprava MK (ke hřišti) A | 1 275 000,- | 2013-2014 |
|  |  | Rekonstrukce garáže u zastávky autobusu |  |  |
| x |  | Zatrubnění jednotné kanalizace u č.p.9 | 300 000,- | 2013 |
| x |  | Pasportizace kanalizace | 280 000,- | 2013 |
|  |  | Projektová dokumentace na opravu kanalizace | 750 000,- | 2014 |
|  |  | Kontrolní šachty na vpustech do kanalizace obce |  |  |
|  |  | Kácení a výsadba dřevin na vrchu Vyskeř, projekt |  | 2014-2015 |
| x |  | SMS informační systém | 2000,- | 2012 |
|  |  | Přednášky a vzdělávací semináře (senioři, podnikatelé, veřejnost) |  |  |
| x |  | Rekonstrukce WC a komín v hasičské zbrojnici | 300 000,- | 2012 |
| x |  | Oprava komunikace a propustku u Podbaby | 100 000,- | 2013 |
|  |  | Veřejné osvětlení Lažany | 50 000,- | 2014-2015 |
|  |  | Dřevěné oplocení parku |  |  |
|  |  | Dřevěné oplocení hřbitova | 150 000,- | 2014 |
|  |  | Repliky soch do kaple sv.Anny | 55 000,- | 2014 |
| x |  | Nákup obleků pro JPO | 40 000,- | 2012 |
| x |  | Databáze podnikatelů v obci na webu | 0 | 2012 |
|  |  | Rekonstrukce dlažby u obchodu | 10 000,- |  |
| x |  | Rekonstrukce podlahy terasy v Penzionu | 100 000,- | 2013 |
|  |  | Dešťový svod z kostela, projekt |  | 2014 |
|  |  | Herní prvky na dětském hřišti |  | 2014-2015 |
|  |  | Oplocení u Penzionu a projekt skladu na uhlí | 50 000,- | 2014 |
|  |  | Penzion-projekt na elektroinstalaci I.NP | 20 000,- | 2014 |
|  |  | Retenční nádrž u Kovaříkových |  | 2014-2015 |
|  |  | Oprava propustku na Poddoubí | 120 000,- | 2014 |
|  |  | Doplnění zrcadla Skalany a oprava asfaltu | 180 000,- | 2014 |
|  |  | Krasnova, zahůra-výsadba liniové zeleně | 30 000,- | 2014 |
|  |  | Oprava omítek ve sklepě OÚ | ? |  |
|  |  | Opravy plakátovacích ploch, úředních desek a cedulí | ? |  |
|  |  | Dokončení Územního plánu | 50 000,- | 2014 |
| x |  | Schodiště ke hřbitovu |  | 2013-2014 |